|  |
| --- |
| **Описание: Няндомский район-Г одноцветный** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
| от «19» января 2023 г. № 39-па |
|  |
| г. Няндома |

# Об утверждении муниципальной программы

**«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па , пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа».
2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального](garantF1://25185601.0) опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Глава Няндомского**  **муниципального округа** | **А.В. Кононов** |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации |
| Няндомского муниципального  округа Архангельской области |
| от «19» января 2023 г. № 39-па |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление СА и ЖКХ) |
| Соисполнители программы | муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – МАУ «РКЦ ЖКХ») |
| Участники программы | администрация Няндомского муниципального округа,  население, организации и предприятия Няндомского муниципального округа |
| Цель и задачи  программы | Цель:  создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения.  Задачи:   * организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа; * организация мероприятий в сфере обращения с ТКО; * организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения; * повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ |
| Перечень основных мероприятий программы | * Оплата услуг уличного освещения; * содержание и ремонт уличного освещения; * приобретение и установка консолей; * благоустройство арт – объектов; * ликвидация несанкционированных свалок; * текущий ремонт и содержание памятников погибшим воинам; * проверка достоверности сметной документации; * выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации; * благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города; * предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); * устройство газонов; * снос деревьев, представляющих угрозу окружающим; * приобретение и установка урн; * приобретение и установка детских площадок; * содержание сельских кладбищ; * вертикальная планировка кладбищ. |
| Период реализации программы | С 01.01.2023 года по 31.12.2025 года в один этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,- 87985,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа – 87985,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышен уровень благоустройства территории Няндомского муниципального округа.  2. Улучшено санитарное состояние территорий Няндомского муниципального округа.  3. Увеличено количество объектов комплексного благоустройства.  4. Уменьшено количество несанкционированных свалок.  5.Улучшена экологическая обстановка и повышен уровень комфортности среды проживания. |

**2. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
|  | Базовый 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1. Количество отремонтированных объектов благоустройства и прилегающих территорий | единиц |  | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
| 2. Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % |  | 82 | 85 | 93 | 100 |  |
| 4. Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям | единиц |  | 71 | 16 | 15 | 15 |  |
| 5. Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ | единиц |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  |

**Раздел 1.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание среды, комфортной для проживания населения в границах Няндомского муниципального округа.

Вопросы благоустройства относятся к вопросам местного значения и проблемы в этой сфере для Няндомского муниципального округа до сих пор остаются актуальными.

Большинство объектов внешнего благоустройства города и сельских населенных пунктов в настоящее времени нуждаются в ремонте и реконструкции. В то же время, объекты благоустройства, созданные в последнее время в рамках мероприятий других муниципальных программ, нуждаются в содержании и уходе.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях Няндомского муниципального округа.

Причиной выше перечисленного, в первую очередь, является отсутствие комплексного подхода к решению проблемы благоустройства на территории округа.

Серьезную озабоченность вызывают система сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц города и сельских населенных пунктов. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами в округе.

Для организации освещения в соответствии с правилами и нормами требуется дополнительное финансирование.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, участия не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечения населения, предприятий и организаций, финансирования с привлечением источников всех уровней.

При решении проблем по благоустройству населенных пунктов округа необходимо использовать программно-целевой метод на очередной среднесрочный период. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» будет предусматривать для решения проблем в данной сфере выделение денежных средств из бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области, что позволит реализовать проведение социально-значимых мероприятий по благоустройству территории города и сельских населенных пунктов округа и привлечь предприятия, организации всех форм собственности, жителей округа к активному участию в решении проблем благоустройства территории Няндомского муниципального округа и контролю над обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Применение программно - целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, которые значительно повысят уровень благоустроенности и надлежащего состояния территории Няндомского муниципального округа.

В целях минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается также проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | |
| **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Няндомского муниципального округа | **Всего, в том числе:** | **87985,1** | **30061,0** | **28745,6** | **29178,5** |  |
| бюджет округа | **87985,1** | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  |

**Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.**

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов,**  **тыс. рублей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |  |
| Цель программы: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а так же качества жизни населения | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата услуг уличного освещения | Управление СА и ЖКХ (отдел энергетики, инженерных коммуникаций транспорта и связи) | Всего, в т.ч.: | 43588,6 | 13282,0 | 15088,4 | 15218,2 | |  |
| бюджет округа | 43588,6 | 13282,0 | 15088,4 | 15218,2 | |  |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | Управление СА и ЖКХ (отдел энергетики, инженерных коммуникаций транспорта и связи) | Всего, в т.ч.: | 4854,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | |  |
| бюджет округа | 4854,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 | |  |
| 3 | Приобретение, установка и содержание консолей (с символикой «9 Мая») | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |  |
| бюджет округа | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |  |
| 4 | Благоустройство арт - объекта (на территории мкр. Каргополь-2) | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |  |
| бюджет округа | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 5 | Текущий ремонт, охрана и содержание памятников погибшим воинам | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
| бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
| 6 | Поставка стройматериалов для благоустройства остановок и текущий ремонт остановок | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |  |
| бюджет округа | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |  |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий**  **по благоустройству территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | |  |
| 7 | Проверка достоверности сметной документации | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  |
| бюджет округа | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 1976,1 | 658,7 | 658,7 | 658,7 | |  |
| бюджет округа | 1976,1 | 658,7 | 658,7 | 658,7 | |  |
| 9 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «РКЦ ЖКХ» | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии),  МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 22658,0 | 7199,5 | 7577,7 | 7880,8 | |  |
| бюджет округа | 22658,0 | 7199,5 | 7577,7 | 7880,8 | |  |
| 10 | Выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации, канав | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |  |
| бюджет округа | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |  |
| **Задача 3. Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО** | | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет округа | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 12 | Приобретение фотоловушек (или камер видеонаблюдения) для установки в местах несанкционированных свалок и обеспечения сохранности объектов благоустройства | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
|  |
| бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 5468,4 | 1822,8 | 1822,8 | 1822,8 | |  |
| бюджет округа | 5468,4 | 1822,8 | 1822,8 | 1822,8 | |  |
| 14 | Обустройство пандусов на контейнерных площадках | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Задача 4. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения** | | | | | | | | | |
| 15 | Устройство газона (вдоль ул. 60 лет Октября, ул. И. Севастьянова) | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |  |
| бюджет округа | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |  |
| 16 | Спил деревьев, представляющих угрозу окружающим | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |  |
| бюджет округа | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |  |
|  | **Задача 5. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ** | | | | | | | |  |
| 17 | Вертикальная планировка кладбищ | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |  |
| бюджет округа | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |  |
| 18 | Содержание сельских кладбищ | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |  |
| бюджет округа | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |  |
| 19 | Акарицидная обработка  (территория старого кладбища) | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
| бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  |
|  | Всего по программе | | Итого, в т.ч.: | **87985,1** | **30061,0** | **28745,6** | **29178,5** |  | |
| бюджет округа | 87985,1 | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной программе «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» |

**Сведения**

**о методике расчета целевых показателей и источниках информации о значениях целевых показателей**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

| **Наименование целевых показателей программы,**  **единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа** | | |
| Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства и прилегающих территорий, единиц | Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства и прилегающих территорий в отчетном периоде. | Данные из журнала регистрации входящих документов отдела строительства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и ЖКХ;  акты выполненных работ (форма КС – 2). |
|  |  |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа** | | |
| Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» , % | Количество выполненных МАУ «РКЦ ЖКХ» мероприятий муниципального задания за отчетный период / количество мероприятий утвержденного муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» на отчетный период \*100% | Отчет МАУ «РКЦ ЖКХ» по муниципальному заданию |
| **Задача 3. Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО** | | |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО ,% | Численность населения , охваченного системой регулярного сбора и вывоза ТКО по договору с ООО «ЭкоИтегратор» / на общую численность населения Няндомского муниципального округа на конец отчетного периода \* 100% | Информация ООО «ЭкоИнтегратор»;  данные Архоблстат |
| **Задача 4. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения** | | |
| Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям , единиц | Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям, в отчетном периоде | Отчеты МАУ «РКЦ ЖКХ»;  акты выполненных работ |
| **Задача 5. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.** | | |
| Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ, единиц | Количество мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ , выполненных в отчетном периоде | Отчеты МАУ «РКЦ ЖКХ»;  акты выполненных работ. |
|  |  |