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	АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	

	от «       »             2025 г. №      -па

	

	г. Няндома



О внесении изменений в постановление администрации
 Няндомского муниципального округа Архангельской области 
от 19 января 2023 года № 40-па 

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта  2025 года
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», пунктом 47.1 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября 2024 года № 198-па,  статьями 6, 40 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области
от 19 января 2023 года № 40-па «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа».
2. Установить, что изменения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области начиная с бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области 
и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

	
	

	Глава Няндомского
муниципального округа
	
А.В. Кононов

	
	


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Няндомского муниципального округа Архангельской области
от «     »             202__ г. № ___-па



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области 
от 19 января 2023 года № 40-па 

1. Наименование изложить «О муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа».
2.  Изложить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» в новой редакции, согласно приложению к настоящим изменениям.





                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
к утвержденным изменениям
   от «       »                   2025 г. №    -па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»


ПАСПОРТ
муниципальной программы 
[bookmark: _Hlk181095438]«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление СА и ЖКХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2028 годы

	Цель муниципальной программы
	Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа	

	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы- 58 269,7 тыс.руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета- 29 210,50 тыс.руб.;
средства областного бюджета- 13 487,8 тыс.руб.;
средства бюджета округа- 15 430,50 тыс.руб.;
средства внебюджетных источников- 0,0 тыс.руб


	Структура муниципальной программы
	1. Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;
2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи.
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»












2. Показатели муниципальной программы
	N
п/п
	Наименование
показателя
	Единица 
измерения
	Значения   показателей

	
	
	
	Базовый 2024 год
	2025 
год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	1.
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов (нарастающим итогом)  
	Чел.
	18366
	20859
	38933
	38933
	38933

	
	Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

	2.
	Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам
	%
	17,7
	37,5
	54,0
	54,0
	54,0

	
	Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи

	3.
	Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	99
	100
	100
	100
	100

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»

	4.
	Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год
	
Ед /км 
	1,0
	0,8
	0,5
	0,25
	0,25



Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики

На территории Няндомского муниципального округа имеется 61 артезианская скважина. Водопроводные сети имеются только в г. Няндома, д. Андреевская и деревнях Логиновская, Макаровская, Корехино, Поповская, Петариха. В остальных населенных пунктах, а также в некоторых районах г. Няндома, системы водоснабжения представляют собой скважину с водоразборной колонкой.
Также существуют объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющие централизованных систем водоснабжения, водоснабжение территории осуществляется из автономных шахтных колодцев, одиночных скважин.
Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является одним из первоочередных. Существует проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой. В последние годы уровень глубинных подземных вод постепенно снижается. Имеющиеся артезианские скважины с глубиной бурения от 70 до 120 метров эксплуатируются сверх установленных сроков использования. Снижается качество воды по химическому составу. Критический износ сетей водоснабжения ведёт к значительным потерям в распределительной сети, усиливает риск загрязнения поднятой воды в осенний и весенний периоды. Сети с износом более 60% составляют 86 %.
Обеспеченность в доступе к системам централизованного водоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 20%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).
    Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Няндомского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме с использованием автономного и централизованного теплоснабжения. 
Централизованное теплоснабжение осуществляется от 27 котельных, 26 из них являются муниципальной собственностью. Котельные имеют морально устаревшее оборудование с низким КПД.  Локальные системы теплоснабжения работают независимо друг от друга, распределение нагрузки между ними происходит в рамках определения зон источников теплоснабжения. Распределительная сеть системы теплоснабжении имеет высокую степень износа сетей: сети с износом более 60% составляют 88%.
В настоящее время обеспеченность в доступе к системам централизованного теплоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 25%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).
Значительная часть объектов коммунальной инфраструктуры, как указано выше, имеет износ 60% и более. Аварийные ситуации на инженерных сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры приводят к сверхнормативным перерывам в поставке коммунального ресурса, в результате чего снижается качество жизни населения.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, ведущим к значительным потерям воды и теплоносителя в сетях и снижению энергоэффективности объектов ресурсоснабжения.
Ограниченность в доступе к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения связана с недостаточным развитием коммуникаций, отсутствием резерва мощности на существующих источниках. Исходя из этого, одной из приоритетных задач социально-экономического развития Няндомского муниципального округа является развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Основным принципом муниципальной программы является принцип сбалансированности интересов населения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации ее мероприятий. 
Данная муниципальная программа предусматривает финансирование мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования существующих инженерных систем тепло-, водо- снабжения, водоотведения, создание новых объектов в целях обеспечения повышения качества коммунальных услуг предоставляемых населению, создание  инвестиционной привлекательности, возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства (существующих и планируемых к строительству) к инженерным сетям, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации инвестиционной программы концессионера ООО «Энергия Севера» планируется: 
- строительство БМК (Центральная), использующей в качестве топлива природный газ и вывод из эксплуатации котельной «Квартальная», использующей в качестве топлива каменный уголь, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в г. Няндома. Кроме того, планируется переключение нагрузок котельных «Школа №2», «Молокозавод» на БМК (Центральная) и их закрытие;
- строительство БМК по ул. Труда, использующей в качестве топлива щепу с выводом из эксплуатации котельной «ЦРМ»;
- строительство БМК по ул. Ковырзина, использующей в качестве топлива щепу; 
-реконструкция, модернизация и строительство новых тепловых сетей для объединения систем теплоснабжения котельных («РИК», «АТП», «203») с выводом из эксплуатации данных котельных, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения;
- реконструкция, модернизация существующих ЦТП и реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от ЦТП в целях повышения надёжности, безаварийности работы распределительной сети, повышение качества теплоснабжения для потребителей; 
- строительство БМК в мкр. Каргополь-2, использующей в качестве топлива природный газ.
В целях привлечения инвестиций в рамках развития муниципально-частного партнёрства планируется заключение концессионных соглашений по передаче муниципального имущества теплоснабжения и проведению работ:
- строительство БМК в п. Шалакуша, использующей в качестве топлива щепу и закрытие БМК, использующей в качестве топлива дизельное топливо; 
- модернизация котельной в д. Петариха по ул. Городская д.10а, реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от этой котельной.
В рамках реализации региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)», выполняются работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в г. Няндома.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ведутся работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор. Реализация мероприятий, предусматриваемых данным проектом, позволит обеспечить снабжение качественной водой примерно 300 человек, вывести из эксплуатации открытый водозабор на озере Петаревское.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ФП «Современный облик сельских территорий» ведутся работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению системы водоснабжения в г. Няндома. Срок реализации мероприятий 2027 год.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ведутся работы по строительству линий освещения города Няндома, в результате которого будет освещено более 30 км автомобильных дорог города Няндома.
Реконструкция и модернизация систем водоснабжения г. Няндома позволит обеспечить снабжение качественной водой примерно 9,0 тыс. человек, вывести из эксплуатации 12 скважин, находящихся в неудовлетворительном состоянии и исчерпавших полезный срок эксплуатации; 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов; 
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Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
[bookmark: _Hlk181104766]муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	Наименование 
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 

	структурного элемента
	
	тыс. рублей

	 
	
	всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	Всего, в т.ч.:
	58 128,8
	47 270,3
	6 294,6
	3 450,8
	1 000,0

	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет округа
	15 430,5
	4 572
	6 294,6
	3 450,8
	1 000,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	Всего, в т.ч.:
	44 754,7
	44 754,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет округа
	2 056,4
	2 056,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности
	Всего, в т.ч.:
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет округа
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»
	Всего, в т.ч.:
	6 604,5
	2 515,6
	2 000,0
	1 000,0
	 1 000,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет округа
	6 604,5
	2 515,6
	2 000,0
	1 000,0
	 1 000,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 3. Характеристика структурных элементов муниципальной программы

3.1.ПАСПОРТ
 мероприятий проектной части муниципальной программы 
 «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»


	Ответственный исполнитель мероприятий проектной части      муниципальной программы          
	Управление СА и ЖКХ

	Соисполнители  мероприятий проектной части      муниципальной программы          
	Отсутствуют

	Задачи  мероприятий  проектной части     муниципальной программы            
	• повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры,
• создание условий для развития инфраструктуры округа	

	Период реализации мероприятий проектной части      муниципальной программы            
	2025-2028 годы

	Объемы и источники финансового обеспечения   мероприятий проектной части      муниципальной программы                              
	Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий проектной части      муниципальной программы – 289 788,3 тыс.руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 240 619,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 36 168,2 тыс.руб.;
средства бюджета округа – 13 001,1 тыс.руб.;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб

	Ожидаемые результаты от реализации задач мероприятий проектной части      муниципальной программы            
	Обеспечено комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	Связь с федеральными, региональными проектами, государственными программами РФ и Архангельской области
	национальный проект «Жилье и городская среда», ФП «Чистая вода», государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», 
региональная программа Архангельской области «Чистая вода» 








ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ
[bookmark: _Hlk181198478]муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование
	ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источники
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,

	
	мероприятия
	
	финансирования
	 тыс. руб.

	
	 
	
	 
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

	 
	цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	1.1.
	задача данной группы мероприятий: Повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры ( в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)»)

	1.1.1
	Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети    в г. Няндома

	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	44 754,7
	44 754,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	2 056,4
	2 056,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Капитальный ремонт канализационной сети в г.Няндома, Архангельской области, Няндомского муниципального округа (0,82 км)
	
	Итого, в т.ч.:
	1450,8
	0,0
	1450,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	1450,8
	0,0
	1450,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения (от ВК у дома №8 по ул.Североморская до разводного ВК у дома №43 по ул.Ленина, г.Няндома) (0,52 км)
	
	Итого, в т.ч.:
	474,5
	0,0
	0,0
	474,5
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	474,5
	0,0
	0,0
	474,5
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Капитальный ремонт напорного коллектора наружных сетей водоотведения (от КНС "ЦРМ" ул.Труда, 7, стр.2 до КК-гасителя у здания №8Д по ул.Киевская) (2,42 км)
	
	Итого, в т.ч.:
	2602,9
	0,0
	0,0
	2602,9
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	2602,9
	0,0
	0,0
	2602,9
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Капитальный ремонт напорного коллектора наружных сетей водоотведения (от КНС А-38 до приемного КК у КНС-11) (1,44 км)
	
	Итого, в т.ч.:
	1453,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1453,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	1453,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1453,1

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	 
	Итого, в т.ч.:
	50 766,0
	44 754,7
	1 450,8
	3 077,4
	1 453,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	8 037,7
	2 056,4
	1 450,8
	3 077,4
	1 453,1

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи 

	
	
	

	 
	цель муниципальной программы: повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа
	

	2.1.
	задача данной группы мероприятий: создание условий для развития инфраструктуры округа 
	

	
2.1.1.
	Выполнена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет округа
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Итого по прочим мероприятиям, направленным на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи
	 
	Итого, в т.ч.:
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет округа
	6 745,4
	0,0
	4 294,6
	2 450,8
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Всего по мероприятиям проектной части муниципальной программы:
	Итого, в т.ч.:
	57 481,4
	44 754,7
	5 754,4
	5 528,2
	1 453,1
	

	
	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет округа
	14 783,1
	2 056,4
	5 754,4
	5 528,2
	1 453,1
	

	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


3. 
3. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
 «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление СА и ЖКХ

	Связь с муниципальной программой 
	Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	Задача комплекса процессных мероприятий
	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа	

	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задач комплекса процессных мероприятий
	 Повышено качество услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими предприятиями округа, и надежность работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
[bookmark: _Hlk181798123]комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»
	№ п/п
	Наименование   
мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Источники
финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс руб.

	
	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	задача комплекса процессных мероприятий: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	1.1.
	Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	349,5
	349,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	349,5
	349,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Всего, в т.ч.:
	2 353,0
	853,0
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	2 353,0
	853,0
	500,0
	500,0
	500,0

	1.3.
	Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	590,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	590,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Выполнена актуализация схемы теплоснабжения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	1 500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	1 500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0

	1.5.
	Разработаны проекты ЗСО (получены заключения о невозможности разработки проектов ЗСО)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	1 697,6
	697,6
	1 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	1 697,6
	697,6
	1 000,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Выполнены работы по изготовлению технических планов на водопроводные сети
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	25,5
	25,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	25,5
	25,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по комплексу процессных мероприятий
	
	Итого, в т.ч.:
	6 515,6
	2 515,6
	2 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	6 515,6
	2 515,6
	2 000,0
	1 000,0
	1 000,0





	 

Приложение
                                                                                    к муниципальной программе
                                                                  «Развитие коммунальной инфраструктуры
 Няндомского муниципального округа»

[bookmark: _Hlk182096350]ПОРЯДОК 
расчета и источники информации о значениях показателей
 муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	Наименование показателей,
единица измерения
	Порядок расчета
	Источник   информации

	1
	2
	3

	1. Цель муниципальной программы: повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов(нарастающим итогом), чел.
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов за период с 2020 года по отчетный период (по каждому мероприятию) 
	Данные Управления СА и ЖКХ для АИС ФРТ

	2.Задача мероприятий направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры

	Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, %
	количество населения Няндомского муниципального округа, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения на конец отчетного периода /общая численность населения Няндомского муниципального округа  на конец отчетного периода*100%
	Информация РСО, данные Архоблстата

	3.Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: создание условий для развития инфраструктуры округа

	Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, %
	Объем фактически израсходованных средств по программе за отчетный период / плановый объем финансового обеспечения на отчетный период х 100%
	Отчёт по исполнению муниципальной программы

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа


	Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год, ед/км
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