Об утверждении Порядка формирования адресной инвестиционной программы Няндомского муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год и на плановый период

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, в целях системного планирования капитальных вложений и  приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования адресной инвестиционной программы Няндомского муниципального округа Архангельской области.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район»:

- от 28 октября 2016 года № 1708 «Об утверждении Порядка формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период»;

- от 11 октября 2017 года № 1428 «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы МО «Няндомское» на очередной финансовый год и плановый период»;

- от 4 марта 2019 года № 160 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального района Архангельской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Няндомского муниципального округа А.В. Кононов |  |
| --- | --- |

Утвержден постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

«9» января 2023г. № 2-па

П О Р Я Д О К

формирования адресной инвестиционной программы

Няндомского муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год и на плановый период

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования адресной инвестиционной программы Няндомского муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год и на плановый период (далее – программа, Няндомского муниципального округа), в том числе:

- порядок принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Няндомского муниципального округа (далее – муниципальные бюджетные и автономные учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Няндомского муниципального округа (далее – муниципальные предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета Няндомского муниципального округа (далее – местного бюджета) в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в проектирование, строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в том числе субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита или субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Няндомского муниципального округа 
(далее – субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа);

- порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Няндомского муниципального округа за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа).

Настоящий Порядок не распространяется на порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений за счет средств, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета, если не требуется софинансирование за счет средств местного бюджета.

2. Программа является документом, устанавливающим распределение предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период главным распорядителям средств местного бюджета 
(далее – главные распорядители) бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений:

- в объекты капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа (далее – муниципальная собственность);

- в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (за исключением объектов, приобретаемых по договорам лизинга);

- в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), которые могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальную собственность 
(далее - укрупненные инвестиционные проекты).

Принятие решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа осуществляется путем утверждения программы постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области, за исключением следующих случаев:

- принятие указанных решений по объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества), строительство (приобретение) которых осуществляется в целях реализации адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019 - 2025 годы";

- принятие указанных решений в соответствии с Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных  нужд Няндомского муниципального округа, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений от имени Няндомского муниципального округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Формирование программы осуществляется в году, предшествующем планируемому, на основе программно-целевого принципа и является неотъемлемой частью процесса разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа утверждается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Программа действует в течение финансового года, на который она утверждена.

3. В программе предусматриваются:

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

4. Программа устанавливает распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, главным распорядителям:

- на проектирование (выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, разработку проектной документации объектов капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации в целях строительства или реконструкции объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита по единым инвестиционным проектам по проектированию и строительству, которые предполагается реализовывать в рамках муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;

на строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- на реконструкцию (в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- на техническое перевооружение (в том числе приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря и осуществление иных капитальных вложений) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Проектирование, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретение нескольких объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность могут быть включены в программу в качестве единого укрупненного инвестиционного проекта. Объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества могут быть включены в единый укрупненный инвестиционный проект, если находятся на территории Няндомского муниципального округа (за исключением линейных объектов) и объединены единой целью строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения и приобретения.

При включении в программу укрупненных инвестиционных проектов программа устанавливает распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, главным распорядителям на каждый укрупненный инвестиционный проект. В этом случае пообъектное распределение бюджетных ассигнований осуществляется распоряжениями главных распорядителей, издаваемых до начала реализации укрупненного инвестиционного проекта.

5. Формирование проекта программы осуществляется Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ).

Общие параметры финансирования программы определяются при формировании проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании проекта программы в него могут включаться только объекты (в том числе в составе укрупненных инвестиционных проектов), реализация которых предусмотрена муниципальными программами Няндомского муниципального округа в планируемый период действия программы.

Объемы бюджетных ассигнований на финансирование объектов (в том числе в составе укрупненных инвестиционных проектов) определяются исходя из равномерного распределения по годам с учетом необходимости соблюдения нормативных сроков строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения и (или) соблюдения требований областных целевых программ, предполагаемых в качестве софинансирования объектов, при этом по возможности - с увеличением объема бюджетных ассигнований на начальных этапах строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения.

6. При формировании проекта программы:

- планирование предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в отношении которых ранее было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, допускается только при одновременной подготовке проекта решения о внесении изменений в ранее принятое решение или о признании утратившим силу ранее принятого решения;

- планирование предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, допускается только при одновременной подготовке проекта решения о внесении изменений в ранее принятое решение или о признании утратившим силу ранее принятого решения.

7. При формировании проекта программы не допускается планирование предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Няндомского муниципального округа:

1) на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства или подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

2) на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

3) на оплату услуг по осуществлению строительного контроля, за исключением осуществления строительного контроля при строительстве газопроводов-отводов;

4) на содержание застройщиков.

8. При формировании проекта программы не допускается планирование бюджетных ассигнований:

1) на строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, если соответствующее имущество не может находиться в муниципальной собственности исходя из вопросов местного значения;

2) на строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, требующих технического подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, при отсутствии таких сетей или при отсутствии предложений по строительству или реконструкции таких сетей в схемах теплоснабжения и схемах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований и соответствующих проектов по строительству или реконструкции таких сетей в утвержденных инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

9. Проект программы формируется на основании заявок ответственных исполнителей муниципальных программ Няндомского муниципального округа (далее - заявитель).

10. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия направляют заявки на включение объектов в программу (далее - заявки) через органы администрации Няндомского муниципального округа, осуществляющие в отношении них функции и полномочия учредителя.

11. Заявка может содержать несколько объектов капитального строительства и (или) несколько объектов недвижимого имущества, предлагаемых к включению в проект программы. Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества могут быть объединены в заявке в составе укрупненного инвестиционного проекта.

В заявку включаются только объекты, финансирование которых предусмотрено муниципальными программами Няндомского муниципального округа в планируемый период действия программы.

В случае если заявка содержит несколько объектов капитального строительства, несколько объектов недвижимого имущества и (или) несколько укрупненных инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в проект программы, они должны быть расположены в порядке их приоритетности для заявителя.

Заявка должна быть подписана заявителем.

Заявки представляются в году, предшествующем планируемому, 
с 1 января до 1 сентября.

12. Заявка должна содержать следующую информацию об объекте:

- общая информация (наименование, адрес/местоположение, балансодержатель, дата подачи заявки);

- краткая характеристика объекта и обоснование необходимости его финансирования.

Если в заявке объединены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в составе укрупненного инвестиционного проекта, заявка должна содержать следующую информацию о таком проекте:

- общая информация об укрупненном инвестиционном проекте (наименование проекта, наименования и адреса (местоположения) всех объектов, включенных в проект, обоснование необходимости включения объектов в единый проект, дата подачи заявки);

- характеристика каждого объекта, включенного в укрупненный инвестиционный проект, и обоснование необходимости финансирования этого проекта;

-  сведения о соответствии включаемых в проект программы объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в отношении которых планируется осуществление строительства, документам территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области.

13. Заявители прилагают к заявке (в том числе по объектам, включенным в укрупненный инвестиционный проект):

1) по всем объектам:

проект решения об осуществлении капитальных вложений по формам согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2) по объектам капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в отношении которых планируются строительство или реконструкция, в том числе с элементами реставрации представляется заключение по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, или следующие документы:

- копия документа об утверждении проектной документации объекта капитального строительства;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства;

- рабочая документация по объекту капитального строительства в составе, указанном в пункте 4.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного Приказом Росстандарта от 23 июня 2020 года № 282-ст, в электронной форме (при наличии);

3) по объектам капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, в отношении которых в предыдущие финансовые годы или в текущем финансовом году осуществляется строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации) или техническое перевооружение, а в очередном финансовом году планируется продолжение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) или технического перевооружения (далее - объекты незавершенного строительства, переходящие объекты):

- копия разрешения на строительство (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности наличие такого документа не требуется);

- заполненная карта учета объекта незавершенного строительства.

4) по объектам капитального строительства, которые предполагается реализовывать в рамках муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, - копия заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, полученного в порядке, предусмотренном Положением о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563;

5) по объектам капитального строительства, указанным в подпунктах 2, 3, 5 настоящего пункта, требующим технического подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых в соответствии с концессионными соглашениями):

- справку, подписанную заказчиком, о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Справка должна содержать информацию о максимальной нагрузке, сроках технического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и сроках действия технических условий;

- копии технических условий подключения (технологического присоединения), выданных в соответствии со статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

14. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ рассматривает поступившую заявку и прилагаемые к ней документы до 1 октября года, предшествующего планируемому, и включает объект в проект программы, либо уведомляет заявителя об отказе во включении объекта в проект программы.

15. В проекте программы в отношении каждого объекта указывается следующая информация:

1) наименование объекта согласно заявке (в случае подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита или в случае осуществления проектирования объекта капитального строительства), проектной документации объекта капитального строительства, свидетельству или выписке из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества либо иному документу;

2) прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) планируемого к строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению объекта капитального строительства, подлежащая вводу, прогнозная мощность планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества;

3) направление инвестирования - подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, проектирование, строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение или приобретение;

4) наименование муниципальной программы Няндомского муниципального округа, в рамках которой запланировано финансирование объекта;

5) указание на дорожный фонд в качестве источника финансирования (при наличии);

6) наименование главного распорядителя;

7) наименование заказчика;

8) прогнозный срок проектирования строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объекта капитального строительства с указанием месяца и месяца и года планируемого начала (в отношении объектов незавершенного строительства, переходящих объектов - фактического начала) и окончания работ, прогнозный срок проектирования приобретения объекта недвижимого имущества (за исключением объектов, по которым предлагается подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);

9) код федерального (регионального) проекта, направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации;

10) общий (предельный) объем бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на каждый год планового периода, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации мероприятий по объекту, в том числе по источникам финансирования;

11) кассовые расходы на начало очередного финансового года по объекту капитального строительства с начала строительства или объекту недвижимого имущества за счет всех источников (ожидаемое), рублей;

12) общая стоимость капитального строительства или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества. Под общей стоимостью строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объекта капитального строительства понимается предполагаемая предельная стоимость объекта, включающая затраты на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, проектирование, строительство, реконструкцию, технологическое оборудование, технологическое присоединение, авторский надзор, строительный контроль.

15. В проекте программы в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта указывается следующая информация:

1) наименование укрупненного инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования - подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, проектирование и строительство, строительство, проектирование и реконструкция (в том числе с элементами реставрации), реконструкция (в том числе с элементами реставрации), строительство и реконструкция, техническое перевооружение или приобретение;

3) наименование муниципальной программы Няндомского муниципального округа, в рамках которой запланировано финансирование укрупненного инвестиционного проекта;

4) наименование главного распорядителя;

5) наименование заказчика;

6) код федерального (регионального) проекта в случае осуществления расходов на капитальные вложения в рамках реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации;

7) общий (предельный) объем бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на каждый год планового периода, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации мероприятий по объекту, в том числе по источникам финансирования.

17. На основании заявок Управление строительства, архитектуры и ЖКХ формирует сводный перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, предлагаемых к включению в программу, и готовит проект программы.

18. Глава Няндомского муниципального округа, руководствуясь критериями, указанными в 19 настоящего Порядка, рассматривает проект программы и в отношении каждого объекта (укрупненного инвестиционного проекта) принимает решение:

- об одобрении включения объекта (укрупненного инвестиционного проекта) в программу;

- об отсутствии необходимости во включении объекта (укрупненного инвестиционного проекта) в программу.

19. Приоритетность отбора объектов (в том числе включенных в укрупненный инвестиционный проект) для включения их в проект программы определяется следующими критериями (в порядке убывания их значимости):

- объекты, находящиеся в муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, включенные в реестр объектов незавершенного строительства, по которым было принято решение о целесообразности их использования;

- объекты, финансирование которых осуществлялось с привлечением средств местного бюджета в предыдущие периоды и строительно-монтажные (проектные) работы по которым не могут быть завершены до 1 января планируемого года ввиду того, что в текущем году за счет средств бюджетов всех уровней запланировано ассигнований по данным объектам меньше их остаточной сметной (контрактной) стоимости на 1 января текущего года;

- объекты, имеющие высокую степень готовности (более 70 процентов) и (или) ввод которых в эксплуатацию по действующему контракту должен быть осуществлен в плановом периоде или ранее;

возможность привлечения средств областного и федерального бюджетов.

20. По результатам принятого главой Няндомского муниципального округа решения Управление строительства, архитектуры и ЖКХ формирует проект программы в окончательной редакции и в сроки, установленные для составления проекта местного бюджета, направляет его в Управление финансов администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее - Управление финансов) для включения в состав документов, представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете в Собрание депутатов.

21. Проект программы вносится Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ на утверждение администрацией Няндомского муниципального округа в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

22. Внесение изменений в программу, требующих в соответствии с особенностями исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, установленными решением о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, внесения изменений в сводную бюджетную роспись, осуществляется после внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

23. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период осуществляется внесение изменений в программу.

24. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ вносит предложения о перераспределении предусмотренных по объектам программы объемов бюджетных ассигнований (уменьшении объемов бюджетных ассигнований по одним объектам программы с их одновременным увеличением по другим объектам или укрупненным инвестиционным проектам программы) в следующих случаях:

- если по итогам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не определен поставщик (подрядчик, исполнитель);

- если в течение трех месяцев и более на объекте не начаты строительно-монтажные работы либо остаются невостребованными запланированные средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- снижения стоимости работ по объекту или стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- при изменении состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им муниципальных казенных учреждений), в том числе изменении подведомственности муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, а также в случае изменения типа муниципальных учреждений или организационно-правовой формы муниципальных предприятий.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, при необходимости Управление строительства, архитектуры и ЖКХ в установленном порядке подготавливает проект постановления администрации Няндомского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу Няндомского муниципального округа либо уведомляет ответственного исполнителя муниципальной программы, о необходимости подготовки указанного проекта.

25. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ вносит предложения о перераспределении предусмотренных по укрупненным инвестиционным проектам программы бюджетных ассигнований (уменьшении объемов бюджетных ассигнований по одним укрупненным инвестиционным проектам программы с их одновременным увеличением по другим укрупненным инвестиционным проектам или объектам программы) в следующих случаях:

- если по одному из объектов, входящих в укрупненный инвестиционный проект, по итогам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не определен поставщик (подрядчик, исполнитель);

- если в течение трех месяцев и более не начата реализация укрупненного инвестиционного проекта либо остаются невостребованными запланированные средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- снижение стоимости работ по объектам, входящим в укрупненный инвестиционный проект, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им муниципальных казенных учреждений), в том числе изменение подведомственности муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, а также изменение типа муниципальных учреждений или организационно-правовой формы муниципальных предприятий.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, при необходимости Управление строительства, архитектуры и ЖКХ в установленном порядке подготавливает проект постановления администрации Няндомского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу Няндомского муниципального округа либо уведомляет ответственного исполнителя муниципальной программы, о необходимости подготовки указанного проекта.

26. Внесение изменений в программу осуществляется постановлением администрации Няндомского муниципального округа.

27. При необходимости перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным объектам в рамках укрупненного инвестиционного проекта изменения в программу не вносятся, а бюджетные ассигнования перераспределяются распоряжением Управления финансов.