АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» января 2023 г. № 39-па

г. Няндома

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

# Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па , пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа».

- Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Няндомского муниципального округа | А.В. Кононов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Няндомского муниципального округа Архангельской области

от «19» января 2023 г. № 39-па

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление СА и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – МАУ «РКЦ ЖКХ») |
| Участники программы | администрация Няндомского муниципального округа, население, организации и предприятия Няндомского муниципального округа |
| Цель и задачи программы | Цель: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения. Задачи: - организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа; - организация мероприятий в сфере обращения с ТКО; - организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения; - повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ |
| Перечень основных мероприятий программы | - Оплата услуг уличного освещения; - содержание и ремонт уличного освещения; - приобретение и установка консолей; - благоустройство арт – объектов; - ликвидация несанкционированных свалок; - текущий ремонт и содержание памятников погибшим воинам; - проверка достоверности сметной документации; - выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации; - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города; - предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - устройство газонов; - снос деревьев, представляющих угрозу окружающим; - приобретение и установка урн; - приобретение и установка детских площадок; - содержание сельских кладбищ; - вертикальная планировка кладбищ. |
| Период реализации программы | С 01.01.2023 года по 31.12.2025 года в один этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,- 87985,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа – 87985,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышен уровень благоустройства территории Няндомского муниципального округа. 2. Улучшено санитарное состояние территорий Няндомского муниципального округа. 3. Увеличено количество объектов комплексного благоустройства. 4. Уменьшено количество несанкционированных свалок. 5.Улучшена экологическая обстановка и повышен уровень комфортности среды проживания. |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отремонтированных объектов благоустройства и прилегающих территорий | единиц |  | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
| 2. Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % |  | 82 | 85 | 93 | 100 |  |
| 4. Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям | единиц |  | 71 | 16 | 15 | 15 |  |
| 5. Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ | единиц |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание среды, комфортной для проживания населения в границах Няндомского муниципального округа.

Вопросы благоустройства относятся к вопросам местного значения и проблемы в этой сфере для Няндомского муниципального округа  до сих пор остаются актуальными.

Большинство объектов внешнего благоустройства города и сельских населенных пунктов в настоящее времени нуждаются в ремонте и реконструкции. В то же время, объекты благоустройства, созданные в последнее время в рамках мероприятий других муниципальных программ, нуждаются в содержании и уходе.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях Няндомского  муниципального округа.

Причиной выше перечисленного, в первую очередь, является отсутствие комплексного подхода к решению проблемы благоустройства на территории округа.

Серьезную озабоченность вызывают система сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц города и сельских населенных пунктов. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами в округе.

Для организации освещения в соответствии с правилами и нормами требуется дополнительное финансирование.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, участия не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечения населения, предприятий и организаций, финансирования с привлечением источников всех уровней.

При решении проблем по благоустройству населенных пунктов округа необходимо использовать программно-целевой метод на очередной среднесрочный период. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» будет предусматривать для решения проблем в данной сфере выделение денежных средств из бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области, что позволит реализовать проведение социально-значимых мероприятий по благоустройству территории  города и сельских населенных пунктов округа  и привлечь предприятия, организации всех форм собственности,  жителей округа к активному участию в решении проблем благоустройства территории Няндомского муниципального округа и контролю над обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Применение программно - целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, которые значительно повысят уровень благоустроенности и надлежащего состояния территории Няндомского муниципального округа.

В целях минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается также проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Няндомского муниципального округа | Всего, в том числе: | 87985,1 | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 87985,1 | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  |

Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Цель программы: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а так же качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата услуг уличного освещения | Управление СА и ЖКХ (отдел энергетики, инженерных коммуникаций транспорта и связи) | Всего, в т.ч.: | 43588,6 | 13282,0 | 15088,4 | 15218,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 43588,6 | 13282,0 | 15088,4 | 15218,2 |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | Управление СА и ЖКХ (отдел энергетики, инженерных коммуникаций транспорта и связи) | Всего, в т.ч.: | 4854,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 4854,0 | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 |  |  |
| 3 | Приобретение, установка и содержание консолей (с символикой «9 Мая») | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 4 | Благоустройство арт - объекта (на территории мкр. Каргополь-2) | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 5 | Текущий ремонт, охрана и содержание памятников погибшим воинам | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 6 | Поставка стройматериалов для благоустройства остановок и текущий ремонт остановок | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка достоверности сметной документации | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 1976,1 | 658,7 | 658,7 | 658,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 1976,1 | 658,7 | 658,7 | 658,7 |  |  |
| 9 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «РКЦ ЖКХ» | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии), МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 22658,0 | 7199,5 | 7577,7 | 7880,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 22658,0 | 7199,5 | 7577,7 | 7880,8 |  |  |
| 10 | Выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации, канав | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| Задача 3. Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Приобретение фотоловушек (или камер видеонаблюдения) для установки в местах несанкционированных свалок и обеспечения сохранности объектов благоустройства | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 5468,4 | 1822,8 | 1822,8 | 1822,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 5468,4 | 1822,8 | 1822,8 | 1822,8 |  |  |
| 14 | Обустройство пандусов на контейнерных площадках | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 4. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство газона (вдоль ул. 60 лет Октября, ул. И. Севастьянова) | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 16 | Спил деревьев, представляющих угрозу окружающим | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | Задача 5. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вертикальная планировка кладбищ | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 18 | Содержание сельских кладбищ | Управление СА и ЖКХ (отдел строительства, архитектуры, благоустройства и экологии) | Всего, в т.ч.: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 19 | Акарицидная обработка (территория старого кладбища) | МАУ «РКЦ ЖКХ» | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Всего по программе |  | Итого, в т.ч.: | 87985,1 | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 87985,1 | 30061,0 | 28745,6 | 29178,5 |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа» |
| --- | --- |

Сведения

о методике расчета  целевых показателей и источниках информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы  «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа |  |  |
| Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства и прилегающих территорий, единиц | Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства и прилегающих территорий в отчетном периоде. | Данные из журнала регистрации входящих документов отдела строительства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и ЖКХ; акты выполненных работ (форма КС – 2). |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа |  |  |
| Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» , % | Количество выполненных МАУ «РКЦ ЖКХ» мероприятий муниципального задания за отчетный период / количество мероприятий утвержденного муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» на отчетный период *100% | Отчет МАУ «РКЦ ЖКХ» по муниципальному заданию |
| Задача 3. Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО |  |  |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО ,% | Численность населения , охваченного системой регулярного сбора и вывоза ТКО по договору с ООО «ЭкоИтегратор» / на общую численность населения Няндомского муниципального округа на конец отчетного периода * 100% | Информация ООО «ЭкоИнтегратор»; данные Архоблстат |
| Задача 4. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения |  |  |
| Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям , единиц | Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям, в отчетном периоде | Отчеты МАУ «РКЦ ЖКХ»; акты выполненных работ |
| Задача 5. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. |  |  |
| Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ, единиц | Количество мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ , выполненных в отчетном периоде | Отчеты МАУ «РКЦ ЖКХ»; акты выполненных работ. |