О внесении изменений в постановление администрации

Няндомского муниципального округа Архангельской области

от 19 января 2023 года № 36-па

# В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 47.1 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября  2024 года  № 198-па, руководствуясь статьями 6, 40 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 36 -па.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава Няндомского

# муниципального округа                                                               А.В. Кононов

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от « » _________ 2025 г. № _____-па |
| --- | --- |

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 36-па

- В паспорте муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» (далее-муниципальная программа) в пункте 1 Основные положения строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 170 800,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4 305,9 тыс. рублей, средства бюджета округа – 166 494,2 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

- Раздел 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящим изменениям.

- В разделе 3.1. муниципальной программы:

3.1. В паспорте мероприятий проектной части муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» строку «Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий проектной части муниципальной программы – 6 409,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4 305,9 тыс. рублей; средства бюджета округа – 2 104,9 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

3.2. Таблицу «перечень мероприятий проектной части муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящим изменениям.

4. В разделе 3.2. муниципальной программы перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящим изменениям.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к утвержденным изменениям от « » 2025 г. № -па |
| --- | --- |

Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

## «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

| Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Всего, в т.ч.: | 170 800,1 | 43 879,2 | 38 048,8 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 166 494,2 | 39 573,3 | 38 048,8 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Всего, в т.ч.: | 6 551,2 | 5 451,2 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 2 104,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в т.ч.: | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_________________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к утвержденным изменениям от « » 2025 г. № -па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение безопасности автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения (в рамках РП «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области») | Управление строительств, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе 2025 г.: |  |  | 958,7 | 0,0 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Василек» в г. Няндома |  |  | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Ленина (вблизи МБОУ "Средняя школа № 7 города Няндома"), расположенный по адресу: 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Ленина |  |  | 99,3 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Ленина (вблизи МБОУ "Средняя школа № 7 города Няндома"), расположенный по адресу: 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей |  |  | 171,7 | 0,0 | 171,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка светофорного объекта на пешеходном переходе вблизи МАУДО «Районный центр дополнительного образования детей»» в г. Няндома |  |  | 199,4 | 0,0 | 199,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка светофорного объекта на пешеходном переходе вблизи МБУДО «Детская школа искусств» в г. Няндома |  |  | 381,9 | 0,0 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по мероприятиям проектной части муниципальной программы: |  | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_________________________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к утвержденным изменениям от « » 2025 г. № -па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 63 448,2 | 15 202,5 | 15 202,5 | 13 844,7 | 19 198,5 |
|  |  |  | бюджет округа | 63 448,2 | 15 202,5 | 15 202,5 | 13 844,7 | 19 198,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 22 099,9 | 5 988,0 | 7 539,9 | 4 286,0 | 4 286,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 22 099,9 | 5 988,0 | 7 539,9 | 4 286,0 | 4 286,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выполнены работы по очистке от снега улиц на железнодорожной станции Лельма | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 62,0 | 14,7 | 16,5 | 15,4 | 15,4 |
|  |  |  | бюджет округа | 62,0 | 14,7 | 16,5 | 15,4 | 15,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Выполнены работы по очистке от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 346,8 | 82,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 346,8 | 82,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 357,4 | 332,2 | 332,2 | 346,5 | 346,5 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 357,4 | 332,2 | 332,2 | 346,5 | 346,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 365,5 | 391,0 | 391,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 365,5 | 391,0 | 391,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Выполнены работы по содержанию автомобильных дороги общего пользования местного значения (п. Шалакуша) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 2 708,3 | 648,5 | 695,8 | 682,0 | 682,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 708,3 | 648,5 | 695,8 | 682,0 | 682,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская. | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 7 650,0 | 1 750,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 7 650,0 | 1 750,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Выполнены работы по нанесению дорожной разметки и очистке от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 6 136,0 | 1 495,0 | 1 495,0 | 1 573,0 | 1 573,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 6 136,0 | 1 495,0 | 1 495,0 | 1 573,0 | 1 573,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 238,5 | 2 238,5 |
|  |  |  | бюджет округа | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 238,5 | 2 238,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 7 983,4 | 1 813,7 | 1 813,7 | 2 178,0 | 2 178,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 7 983,4 | 1 813,7 | 1 813,7 | 2 178,0 | 2 178,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 42 516,6 | 9 109,6 | 7 000,0 | 13 203,5 | 13 203,5 |
|  |  |  | бюджет округа | 42 516,6 | 9 109,6 | 7 000,0 | 13 203,5 | 13 203,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Произведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 139,1 | 0,0 | 215,1 | 462,0 | 462,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 139,1 | 0,0 | 215,1 | 462,0 | 462,0 |
| 1.14 | Выполнены работы по устройству тротуаров | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
| 1.15 | Выполнены работы по очистке трубы на а/д «Андреевская-Некрасиха» | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Выполнены работы по разрубке придорожной полосы автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 900,0 | 500,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 900,0 | 500,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Выполнены работы по отсыпке гравийных дорог в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий: |  | Итого, в т.ч.: | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  |  |  | бюджет округа | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

__________________________